Техническое Задание 
На разработку программного обеспечения

“Автосалон”.

- Введение

Разработка программного обеспечения предназначена для демонстрации работы и получения допуска к экзамену.
Программное обеспечение разрабатывается на языке Python с графическим интерфейсом и реляционной базой данных.

- Основание для разработки

Правообладатель: IT top College

Разрабатывали ПО: Сухачев Борис Владимирович, Трескот Дмитрий Дмитриевич

На основании Технического задания на разработку программного обеспечения “Автосалон учёт автомобилей” от 06.04.2026. до 06.05.2026 г.

Основание: техническое задание, согласованное с руководителем проекта.
Цель: Автоматизация учёта автомобилей, клиентов и продаж в автосалоне.

- Назначение разработки

Сайт с ПО для учёта автомобилей, клиентов и продаж в автосалоне.

Программа позволяет:

· вести каталог автомобилей (добавление, редактирование, удаление)
· вести базу клиентов
· оформлять продажи с привязкой к автомобилю и клиенту
· просматривать отчёты (наличие, продажи, выручка).

Требования к программной документации

Документация, необходимая для реализации: программного обеспечения:

- Техническое задание по Автосалон учёт автомобилей

- Условия эксплуатации (см. в тз по Автосалон учёт автомобилей)

Условия эксплуатации

· Операционная система: Windows / Linux / macOS
· Установленный Python 3.10+
· Установленный Git
· Свободное место на диске: от 100 MB

- Тестирование готового сервиса

Тестирование происходит круглосуточно до момента презентации сайта.
Будет проверяться функция смены статуса, создания заданий и проектов.

- Стадии и этапы разработки

5.1. Составление ТЗ

выполняется (текущий документ)  13.05.2026

5.2. Проектирование БД и ER-диаграммы

Ответственный: - Дмитрий Трескот 05.06.2026

5.3. Создание блок-схемы и UML

Ответственный: - Блок-Схемы: Совместно 05.06.2026 UML:

5.4. Настройка GitHub (репозиторий, ветки)

Ответственный: Совместно 21.05.2025 - __.06.2026

5.5. Разработка бэкенда (БД + защита от SQL)

Ответственный: - Дмитрий Трескот

5.6. Разработка фронтенда, GUI (интерфейс)

Ответственный: - Сухачев Борис 

5.7. Интеграция, рефакторинг, оптимизация

Ответственный: Совместно

5.8. Тестирование, исправление багов

Ответственный: Совместно

5.9. Подготовка презентации и видео

Ответственный: - Сухачев Борис

- Смета по проекту:

| ЭТАП | ЧАСЫ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ |
| --- | --- | --- |
| Составление ТЗ | 5 | Сухачев Борис |
| Проектирование БД и ER-диаграммы | 2.5 | Дмитрий Трескот |
| Создание блок-схемы и UML | 1 | Совместно |
| Настройка GitHub (репозиторий, ветки) | 4 | Совместно |
| Разработка бэкенда (БД + защита от SQL) |  | Дмитрий Трескот |
| Разработка фронтенда, GUI (интерфейс) |  | Сухачев Борис |
| Интеграция, рефакторинг, оптимизация |  | Совместно |
| Тестирование, исправление багов |  | Совместно |
| Подготовка презентации и видео |  | Сухачев Борис |
| ИТОГО: |  |  |

- Заключение